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Stato Avanzamento Lavori — SAL n. 1
Verbale di stato di avanzamento e certificato di pagamento
BOZZA — documento non ancora emesso: importi soggetti a modifica.
	Lavori
	REGALBUTO

	Luogo
	REGALBUTO, REGALBUTO (EN)

	Committente
	REGALBUTO

	Impresa esecutrice
	Arcodia S.r.l. · P.IVA 01063740862

	Commessa
	ARC-2026-001

	Computo di riferimento
	Lista Materiali e Specifiche Tecniche Regalbuto (v1)

	Lavori contabilizzati a tutto il
	02/10/2026

	Data emissione
	02/10/2026


AVANZAMENTO PER CAPITOLO
	Capitolo
	Importo contratto
	Eseguito a tutto il SAL
	%

	Tettoie Fotovoltaiche
	483.863,30 €
	0,00 €
	0%

	Recupero Acque
	68.422,80 €
	0,00 €
	0%

	Piantumazione Alberi
	57.744,00 €
	0,00 €
	0%

	Telecomunicazioni
	105.900,00 €
	0,00 €
	0%

	Sistemazione Idrogeologica
	124.350,00 €
	0,00 €
	0%

	Aree a Verde
	62.037,90 €
	0,00 €
	0%

	Pavimentazione
	162.358,01 €
	0,00 €
	0%

	Sistemazione Lotti A1-A10
	33.187,50 €
	0,00 €
	0%

	Illuminazione
	7.337,00 €
	0,00 €
	0%

	Scivole Elisoccorso
	2.188,92 €
	0,00 €
	0%

	Sicurezza Cantiere
	5.160,80 €
	0,00 €
	0%

	Totale lavori
	1.112.550,23 €
	0,00 €
	0%


LAVORI CONTABILIZZATI NEL PRESENTE SAL
Nessuna voce movimentata.
CERTIFICATO DI PAGAMENTO
	Voce
	Importo

	Importo contrattuale dei lavori
	1.112.550,23 €

	Lavori eseguiti a tutto il 02/10/2026 (lordi)
	0,00 €

	A dedurre ribasso d'asta 0% sui soli lavori
	− 0,00 €

	Lavori netti a tutto il presente SAL
	0,00 €

	A dedurre importo SAL precedenti
	− 0,00 €

	Importo del presente SAL n. 1
	0,00 €

	A dedurre ritenuta di garanzia 0,5%
	− 0,00 €

	Imponibile del certificato
	0,00 €

	IVA 10%
	0,00 €

	TOTALE DA CORRISPONDERE
	0,00 €


Avanzamento finanziario 0% · avanzamento fisico medio delle voci 0%.
TERMINI DI PAGAMENTO
Pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di emissione del presente certificato. 
Coordinate bancarie dell'impresa da indicare (non pubblicate su arcodiasrl.com).
La ritenuta di garanzia sarà svincolata in sede di conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
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